2027届人工智能技术应用专业《毕业实践综合项目》开题报告会记录表
	时 间
	
	地 点
	
	指导教师
	阳建

	主题
	《毕业实践综合项目》开题报告会

	主要内容
[bookmark: _GoBack]学生阐述：课题为“基于PHP+MySQL的商城系统开发”，针对同类作品功能趋同、数据库设计不规范、安全防护薄弱的问题，实现功能完整、规范、安全的B2C商城系统。前台实现注册登录、商品浏览搜索、购物车、下单与模拟支付、订单查询与评价；后台实现商品、订单、用户、公告管理与统计。技术选型PHP+MySQL+Apache、MVC模式，数据库遵循3NF，用PDO预处理防注入、password_hash()存密码。
计划安排：10月15日前完成开题，10月底完成初稿，11月15日前完成二、三稿，11月16日定稿；成果为可运行的商城系统及设计说明书。
教师点评：选题真实、难度适中、路线成熟。建议先完成E-R图与核心表设计再编码；对登录、下单、支付补充测试用例；如实说明模拟支付边界；统一规范与参数校验。
后续计划：每两周汇报进度并提交可运行版本，分阶段检查数据库、核心功能与说明书，11月21日答辩归档。

	学生本人手写签名：






